22.12.2011

סקירה לאסיפה של עיקרי תוכנית השקעות בתשתיות 2012

- צביעת מבנים – כחלק מתוכנית רב שנתית של 7 שנים לצביעת כל המבנים בכפר חרוב. השנה מתוכננים לצביעה שני בלוקים בזיתים ושני בלוקים בחרמון.

- שיפור תשתיות חשמל – במסגרת הגדרת מחלק היסטורי, נערך סקר תשתיות חשמל בכפר חרוב. סה"כ עלויות שדרוג החשמל לתקן חברת חשמל נאמד ב 600,000 ₪, ההצעה מביאה תוכנית רב שנתית של 6 שנים. 100,000 ₪ בכל שנה. בשנת 2011 ביצענו עבודות שיפור תשתיות החשמל בפחות מ -  100 אש"ח. השנה מתוכנן המשך תוכנית שיפור התשתיות ב – 100 אש"ח.

- בניה של קומה נוספת שלב א' בשכונת חרמון – הצעה לבניית תוספת בקומה שנייה של 3 יח' בגודל 40 מר' ליחיד , לא התבצעה ההשקעה בשנת 2011 בעקבות בקשת תכנון ממ"ד , מה שחייב הכנת תוכניות חדשות והגשתן.צפי לקבלת האישורים במרץ 2012 , ההשקעה המתוכננת עודכנה ל -696 אש"ח .

ג. 	מערכת קריאת מים מרחוק –  ההצעה להתקנת מונים הובאה לאסיפה בשנה ונדחתה לשנת 2012.

השקעה בסך של 406 אש"ח כולל התקנה.

- העתקת מרכזיה – ממוקמת כיום בתוך מבנה מגורים, הוצאתה והעתקה בעלות מתוכננת של 158 אש"ח.

- לגיטימציה  –   במסגרת הסדרת הכרת ועדת התכנון והבניה המקומית במבני החברים, הוכנו גרמושקות לכל מבני החברים והועברו לועדת התכנון והבניה המקומית. בכדי לסיים את התהליך יש צורך בהשלמת תוספות בטיחותיות למבני החברים לפי תקן של מדינת ישראל. רק חלק מהתוכנית בוצע , להשלמת הביצוע מתוכנן השנה סכום של 116 אש"ח.

- תכנון תשתיות שכונת בנים – הערכה של העלות עומדת על 200,000 ₪ , תכלול את התכנון לכל השכונה .

- תכנון דגמים לבניה – עלות תכנון של הדגמים לבניה לבנים עפ"י הצעות המחיר שקיבלנו.

- הצבת מגורונים – במסגרת עזרה לישובים ברמת הגולן לשיכון משפחות שרכשו מגרשים, מקבלת המועצה מגורונים שיחולקו לישובים ללא תשלום עפ"י סדרי העדיפויות והצרכים של הישובים. גם אנחנו הגשנו בקשה לקבלת 3 מגורונים, לשם כך יש להיערך בנושא תכנון וסידור התשתיות. בתוכנית ההשקעות ניתנה הערכה ראשונית לעלויות הצבת המגורונים.

רשם - צלי